阶段研究周报

NK2R纳米抗体Nb252
多目标计算优化

从实验结构基线到30条实验测试候选

| 报告周期 | 项目状态 | 报告日期 |
| --- | --- | --- |
| 2026-W31—W34 | 计算设计闭环完成 | 2026-08-18 |

项目阶段交流材料｜所有候选均为计算优先级，不代表实验验证

# 目录与阅读导航

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 执行摘要与项目结论 |
| 2 | 科学背景、目标与输入基线 |
| 3 | 结构与界面证据 |
| 4 | 计算优化总体路线 |
| 5 | PyRosetta协议与亲和力轨道 |
| 6 | 表达、稳定性与可开发性工具验证 |
| 7 | 统一单突空间、专家审查与双突组合 |
| 8 | 终审能量来源与最终30条面板 |
| 9 | 局限性、风险与实验建议 |
| 附录 | 最终候选、储备/排除项、工具角色与完整序列 |

阅读建议 建议先阅读执行摘要与图2证据漏斗，再重点查看第5—8节的筛选逻辑、最终面板和实验建议。附录保留候选清单、关键决策和完整序列，不展示项目内部文件路径。

# 1. 执行摘要与项目结论

阶段结论 项目已完成结构身份冻结、亲和力单突扫描、多构象复核、统一性质评价、双突组合、结构/化学风险审查和显式终审，形成30条互不重复的实验测试候选，另保留3条储备。

本项目以实验解析的NK2R–Nb252复合物为结合构象主证据，在保持当前表位、构象和末端SSGS不变的前提下，同时探索亲和力、稳定性、表达相关性质与可开发性。计算流程没有把单一模型作为真值，而是将PyRosetta、Flex ddG、AntiFold、NetSolP、NanoMelt、TNP和序列语言模型证据分层使用。

最终30条面板由6条亲和力导向单突、6条性质导向单突、17条平衡组合和1条亲和力支持双突组成。WT作为独立实验对照，不占30条候选名额。所有序列均保持128 aa、Cys22/Cys95及末端SSGS。

解释边界 最终面板的状态是“建议实验测试”，不是“已获得30条优化抗体”。计算能量、Tm、溶解性、序列兼容性和表面风险均不能替代实测KD、表达量、SEC单体比例或热稳定性。

| 阶段指标 | 结果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 表达序列审核 | 46成功 / 1失败 | 完成 |
| 亲和力全扫描 | 456候选 × 3重复 | 完成 |
| Flex ddG | 50候选 / 1000任务 | 完成 |
| 统一性质单突 | 1962候选 + 1 WT | 完成 |
| 双突联合分析 | 86候选 | 完成 |
| 最终面板 | 30候选 + 3储备 | ready_for_experimental_submission |

# 2. 科学背景、目标与输入基线

Nb252是针对NK2R的实验筛选纳米抗体。本项目的目标不是仅追求某一个计算分数，而是在维持实验观察表位与结合构象的基础上，提高亲和力，同时避免明显损害稳定性、表达和可开发性，并给出具有机制多样性的实验面板。

## 2.1 三类结构证据

NK2R-252.pdb：实验解析的NK2R–Nb252结合构象，是界面和表位的主要结构证据。

NK2R-NKA：提供NKA结合背景，不直接证明Nb252突变效应或功能机制。

fold_2r_252_nomg_model_0.cif：AF3预测的Nb252结构，只用于补充未解析区域和独立构象参考。

## 2.2 序列与实验约束

合作者确认完整128-aa reported Nb252为权威设计母本；末端SSGS不是linker，候选设计时不得替换或删除。47条产量序列来自BL21体系，且不同来源数据可直接比较；但LLJ记录保留分组/删失语义，不将其虚构为个体精确点估计。

ANARCII provisional IMGT审核中，46条成功，WCC__4-28因模型分数低于识别阈值而失败。Nb252前126 aa被编号，末端GS未获IMGT编号，但仍属于权威构建体并受SSGS冻结规则保护。

图1  Nb252输入身份、编号与覆盖基线

# 3. 结构与界面证据

ChimeraX会话中的三个模型已分别导出为可追溯mmCIF，并由Gemmi读回。链角色经人工确认：实验复合物C链为Nb252、R链为NK2R；NKA模型L链为NKA、R链为NK2R；AF3模型A链为Nb252。

实验VHH存在未解析坐标，关键缺失位置已经固化为reported indices 9–15、24–29；这些位置在实验界面分析中保持not_evaluable，而不是被解释为非界面。

| 比较项 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 框架拟合 | 82个共同framework Cα | CDR3不参与框架拟合 |
| 框架RMSD | 0.631994 Å | 实验与AF3框架总体一致 |
| CDR3 RMSD | 6.490853 Å | CDR3构象差异显著 |
| CDR3最大位移 | 10.733119 Å | AF3不作为实验CDR3真值 |

界面采用同一实验复合物内VHH与NK2R聚合物重原子的严格中心距离<4.0 Å定义，排除氢/氘、非正occupancy、水、配体、糖、离子、晶体/NCS副本，并遵守altloc兼容性。重算得到24个VHH界面残基、246对原子接触，与合作者橙色标注完全一致。界面位点是“谨慎突变区”，不是绝对禁区或能量热点清单。

AF3使用原则 由于WT的AF3 CDR3与实验结合构象偏差较大，AF3未用于常规亲和力排序；它只作为缺失区和独立局部包装敏感性证据。

# 4. 计算优化总体路线

图2  从输入基线到最终30条序列的证据漏斗

路线采用“宽空间计算、统一证据筛选、显式专家终审”。亲和力与性质并非严格按CDR/FR分区：界面和非界面均可提出候选，但每个突变都必须同时接受结构、亲和力、性质和化学风险审查。

# 5. PyRosetta协议与亲和力轨道

## 5.1 评分协议校准

实验结构直接使用ref2015时总分较高，主要源于输入侧链缺原子、局部rotamer与Rosetta统计势不完全匹配以及未优化的界面排斥。项目没有把该绝对分数用于候选结论，而是校准并固定interface_repack_constrained_min协议，以同一prepared WT、相同局部约束和配对WT为参照比较突变体。

所选协议在8次重复中得到稳定的负dG_separated和跨界面能，并把界面fa_rep相对raw结构显著降低，同时保持很小的界面Cα位移。由于本项目关注同一实验构象附近的相对排序，未切换RosettaMP、未全局relax，也未花费大量计算补全远离已解析界面的缺失主链。

能量解释 Rosetta ΔdG、跨界面能和total score均为模型内排序信号。尤其是负ΔdG可能由分离态被惩罚而产生，不能直接等价于实验亲和力提高。

## 5.2 456条单突全扫描

界面24个位点形成456条氨基酸替换候选，每条运行3次配对重复，共1368次突变体评价。扫描阶段不设置提前筛选，456条均完成并通过运行完整性门。

图3  456条PyRosetta亲和力单突全扫描质量控制

全扫描完成后才统一分层。分层同时考虑两项能量方向、三次重复的一致性、接触保持、局部排斥和界面骨架稳定性，而不是按单一最低分截取。

| 层级 | 数量 | 进入该层的主要依据 | 后续用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 | 18 | 3/3重复中ΔdG与跨界面能均有利；VHH/NK2R接触完全保持；局部fa_rep不升高 | 严格复核池 |
| Tier 2 | 30 | 3/3重复中两项能量均有利且受体表位接触保持，但局部包装或VHH接触仍需复核 | 严格复核池 |
| Tier 3 | 39 | 两项能量中位数均有利，但重复一致性弱于Tier 1/2 | 仅作补充来源 |
| Tier 4 | 82 | ΔdG与跨界面能方向不一致 | 不进入本轮Flex ddG |
| Tier 5 | 287 | 两项能量中位数未同时有利 | 不进入本轮Flex ddG |

## 5.3 Flex ddG多构象复核

50条复核对象由48条严格复核层候选——全部Tier 1/2（18+30=48条）——和两条位置多样性Tier 3补充候选D33N、Y115F组成。后两条用于避免复核池只覆盖最强能量位点，并不代表它们优于其余Tier 3；其余37条Tier 3本轮不进入高成本复核。

每条候选运行20个独立Backrub样本，共1000个任务。Backrub在突变位点周围8 Å局部主链邻域采样构象，并在同一主链样本上成对比较WT与突变体，从而检验三重复单一prepared结构上的有利方向能否在构象扰动下保持。

图4  50条候选Flex ddG多构象复核

## 5.4 从50条Flex ddG候选到亲和力单突

亲和力核心门要求ΔdG和跨界面能各自在至少18/20个样本中为负，且两项中位数均为负。50条中共有8条通过，分布在6个位点；这是多构象方向一致性证据，不是实测亲和力。

随后进行结构与化学专家审查：新增未配对Cys的R45C被直接移出，较低风险且具补充支持的R45T作为同位点替代假设加入。由此形成8条活跃亲和力单突：R45T、R45V、D101W、I103W、E105F、E105L、N107A和S114M。终审又因D101W和I103W的突变体复合物在三次配对重复中均不利、且同时具有暴露Trp/接触/局部排斥风险而排除，最终保留6条亲和力导向单突。

# 6. 表达、稳定性与可开发性工具验证

## 6.1 工具与真实产量的关系

项目首先在47条BL21产量序列上验证可用工具与真实产量之间的关系。nanoBERT、NetSolP、TNP和NanoMelt均未提供足够稳健、可迁移的产量排序能力，因此没有训练47样本局部模型，也没有用任一预测器替代实验产量。

| 工具 | 评价对象 | 项目内用途 | 证据限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| nanoBERT | 抗体序列语言合理性 | 背景关联验证 | 不支持候选产量排序 |
| NetSolP | Solubility / Usability | 兼容性与极端风险过滤 | 变化幅度通常较小 |
| NanoMelt | 预测表观Tm | 稳定性辅助排序 | 不是实测Tm |
| TNP | PSH/PPC/PNC与flag | 表面疏水/电荷风险 | flag只作辅助风险证据 |
| AntiFold | 结构条件下序列兼容性 | 三结构视图一致性 | 不单独决定候选 |
| PyRosetta | 复合物/分离态相对能量 | 亲和力及局部结构风险 | REU不能跨协议直接比较 |

## 6.2 性质候选如何从全空间选出

性质路线首先在122个可变reported位置枚举19种非WT替换，共2318条。随后一次性应用硬约束：122条因新增未配对Cys阻断，234条因实验结构缺失坐标而推迟，最终1962条进入统一评分。该评分集包括432条已存在的非Cys界面候选和1530条非界面性质发现候选。

在1530条性质发现候选中，以NetSolP U、NetSolP S、NanoMelt预测Tm和实验复合物视图AntiFold兼容性进行同轨道Pareto分层，得到49条Pareto 1。Pareto 1仅表示没有另一条候选在全部指标上同时更优，并不表示四项指标都改善。

| 性质筛选阶段 | 候选数 | 筛选规则或作用 |
| --- | --- | --- |
| 全序列枚举 | 2318 | 122个可变位置 × 19种非WT替换 |
| 统一可评分集合 | 1962 | 排除新增未配对Cys；缺失坐标候选本轮暂缓 |
| 性质发现Pareto 1 | 49 | 四项性质信号的非支配集合；不直接等于入选 |
| 幅度感知复核池 | 30 | 至少1项U/S/Tm达到非微小改善；无非微小恶化；无新增化学风险 |
| PyRosetta方向有利 | 9 | 两项能量中位数均有利，且各至少2/3重复有利 |
| 最终活跃性质单突 | 6 | 综合亲和力、接触、AntiFold、缺失区局部包装和化学风险 |

49条Pareto 1先接受TNP表面风险复核；TNP没有作为加分器或硬排序器。幅度感知门随后选出30条、覆盖10个位点的性质复核池：必须至少有一项U/S/Tm达到预设的非微小改善，同时三项均不得出现非微小恶化，且不得新增糖基化、脱酰胺、异构化或额外M/W等化学风险。AntiFold与TNP保留为独立证据列，不参与这一30条的硬门。

30条再进行3次配对PyRosetta亲和力非劣复核，结果为9条方向有利、12条混合、9条方向不利。结合接触保持、暴露疏水/强负AntiFold、实验缺失区邻近位点的AF3局部包装及不可补偿Pro风险，先形成22条活跃性质假设，再剔除16条负向证据更强的候选，保留Q1D、A23S、F30A、F30S、F30T和S55G共6条性质单突。

被剔除的16条主要原因可归为：4条受体接触变化、3条AF3局部非劣门未通过、2条配对亲和力方向不利、3条强负AntiFold并伴随暴露疏水风险，以及4条其他强负AntiFold复合物信号。各原因按主阻断项计数，避免同一候选重复统计。

图5  统一单突性质景观与分层结果

# 7. 统一单突空间、专家审查与双突组合

## 7.1 统一候选合同

设计合同不再冻结整个框架区，也不把CDR和FR简单划分为亲和力区与性质区。亲和力候选可容许性质指标轻微负向，但阻止明确且一致的恶化；性质候选至少需要一个非微小改善，且不能出现明显的亲和力或结构破坏。

经过前述多构象、性质幅度和专家安全门后，活跃单突固定为14条：8条亲和力来源和6条性质来源。它们既是可独立测试的假设，也是解释双突组合效应所需的组成单突对照。

## 7.2 专家化风险审查

所有核心单突从结构和可开发性角度复核异常二硫键、新生糖基化motif、暴露疏水替换、致密疏水窗口、氧化风险、CDR柔性变化、保守位点、局部fa_rep、接触改变和对结构准备的敏感性。F30P等具有难以弥补的骨架风险突变直接移出候选空间，避免重复计算低价值假设。

## 7.3 86条双突联合分析

双突并非只将一个亲和力突变与一个性质突变组合，而是对14条活跃单突进行完整两两组合。理论上14选2为91组；去除同一位置不能同时发生的5组互斥替换（R45的1组、E105的1组、F30的3组）后，得到86条可实现双突，并全部在统一协议下重新评分。

| 联合证据类别 | 数量 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 亲和力与性质共同支持 | 28 | 优先的平衡候选来源 |
| 亲和力支持、性质非不利 | 12 | 偏亲和力候选 |
| 性质支持、亲和力非不利 | 2 | 偏性质候选 |
| 权衡或无清晰联合支持 | 44 | 保留审计但不直接优先 |

86/86均通过PyRosetta结构安全门；40条相对配对WT发生接触集合变化，46条不变。接触集合并不要求逐原子精确一致，而是结合表位保持、变化规模和能量方向判断。57条对实验参考定义敏感，29条相对稳健。

图6  86条双突的亲和力—性质联合证据

# 8. 终审能量来源与最终30条面板

## 8.1 从100条审查记录到36条finalist

这里的100条不是新生成的额外序列，而是前一步已经固定的14条活跃单突加86条可实现双突。14条单突全部进入主证据池，因为它们既是独立候选，也是解释组合所必需的组成对照；86条双突中，只有联合证据属于“亲和力与性质共同支持”“亲和力支持且性质非不利”或“性质支持且亲和力非不利”，并同时通过结构安全与硬约束的42条进入主证据池。因而主证据池为14+42=56条，其余44条权衡或证据不清晰双突仅保留审计。

42条支持双突分为28条平衡支持、12条亲和力支持且性质非不利、2条性质支持且亲和力非不利。初步面板保留全部14条组成单突，并从28条平衡支持双突中选择16条；选择顺序先比较同一双突协议内的四项目标Pareto层——ΔdG、跨界面能、非微小性质改善项数和AntiFold兼容性——再用突变与位置对多样性打破同层排序。任何组成突变最多进入5条、任何位置对最多进入2条，防止R45或30/45等单一假设垄断面板。

这样形成30条初步面板（14条单突+16条平衡双突）。同时按三类联合证据各保留2条储备：2条平衡双突、2条亲和力支持双突和2条性质支持双突，共6条。初步30条与6条储备合并为36条finalist；随后仅复用既有三重复PyRosetta原始结果做能量来源分解，没有新增PyRosetta或AF3计算。

| 漏斗阶段 | 数量 | 组成与去向 |
| --- | --- | --- |
| 统一审查全集 | 100 | 14条活跃单突 + 86条双突 |
| 主证据池 | 56 | 14条单突 + 42条支持双突；44条权衡/不清晰双突留档 |
| 初步面板 | 30 | 全部14条单突 + 16条多样化平衡双突 |
| 分层储备 | 6 | 平衡/亲和力支持/性质支持双突各2条 |
| 能量来源终审 | 36 | 初步30条 + 6条储备，逐条显式决定 |

| 能量来源类别 | 数量 | 终审解释 |
| --- | --- | --- |
| 复合物与分离态均有利 | 5 | 相对更直接的双态支持 |
| 表观结合改善由分离态惩罚驱动 | 12 | 不得单独声称亲和力提高 |
| 一致分离态谨慎 | 19 | 结合其他证据审查 |

图7  36条finalist的配对Rosetta能量来源审计

## 8.2 显式最终冻结

终审逐条结合直接复合物能量、跨界面能、分离态来源、接触/表位保持、AntiFold、U/S/Tm、TNP、化学风险、组成单突对照价值和面板多样性。最终排除D101W、I103W和Q1D;R45V；保留F30S;E105L、R45T;E105L、S55G;E105F为储备；从原储备提升A23S;R45V、F30T;E105F、R45T;E105F。

| 最终类别 | 数量 | 实验作用 |
| --- | --- | --- |
| 亲和力导向单突 | 6 | 检验单点界面假设与组合组成效应 |
| 性质导向单突 | 6 | 检验稳定性/可开发性假设 |
| 平衡组合 | 17 | 联合亲和力与性质证据 |
| 亲和力支持双突 | 1 | 补充直接亲和力组合假设 |

图8  最终30条候选的类别、能量来源与风险构成

终审状态 gate=pass，release=ready_for_experimental_submission；30条序列唯一，另有3条储备和3条排除项。其解释固定为：Computationally prioritized for testing; not experimentally validated optimization.

# 9. 局限性、风险与实验建议

## 9.1 当前局限

尚无候选的实测亲和力、表达量、稳定性、SEC或功能数据。

AF3对WT CDR3的构象偏差较大，不能用作结合构象真值。

部分负ΔdG由分离态惩罚驱动；最终面板仍保留少量低置信机制/性质假设以维持实验信息量。

NetSolP、NanoMelt、TNP、nanoBERT与47条BL21产量的关系较弱，均不具备实测产量替代能力。

双突效应可能存在非加和性；计算排序只能确定测试优先级。

## 9.2 推荐实验设计

建议将30条候选与WT放在同一构建体、表达和纯化流程中测试。第一轮优先采用小规模BL21表达和统一亲和力测定，以最小成本识别明确失败和有价值信号；第二轮再对表现优良候选开展更完整的稳定性、聚集和功能表征。

| 实验模块 | 主要读出 | 关键对照/判定目的 |
| --- | --- | --- |
| BL21表达 | 总表达、可溶比例、纯化回收率 | WT同批；验证真实产量 |
| 纯度与聚集 | SDS-PAGE、SEC单体比例 | 排除聚集与异常构象 |
| 稳定性 | DSF/DSC Tm、应力后单体比例 | 验证NanoMelt等预测方向 |
| 结合 | KD、kon、koff或统一替代读出 | WT与单突组成对照；验证亲和力 |
| 表位/功能 | 竞争、细胞或功能实验 | 确认表位与作用模式保持 |

预定义决策原则 优先保留亲和力改善且表达/单体比例不明显下降的候选；性质改善候选必须证明不损害结合。所有阴性、近中性与失败结果也应保留，用于反向评估计算路线。

# 附录A  最终30条候选概览

| 序号 | 突变 | 类别 | 风险 | 能量来源 | 入选要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R45T | 亲和力单突 | medium | apparent binding gain driven by separated destabilization | the lower-risk R45 component control for selected combinations; sta… |
| 2 | R45V | 亲和力单突 | high | apparent binding gain driven by separated destabilization | the required component control for several directly supported R45V … |
| 3 | E105F | 亲和力单突 | high | complex and separated state stabilization | a strong affinity hypothesis with favorable complex, separated-stat… |
| 4 | E105L | 亲和力单突 | high | complex and separated state stabilization | the complementary E105 affinity hypothesis with favorable complex, … |
| 5 | N107A | 亲和力单突 | high | consistent separated destabilization caution | a component control and distinct affinity hypothesis because comple… |
| 6 | S114M | 亲和力单突 | high | consistent separated destabilization caution | a unique position-114 affinity hypothesis with favorable complex an… |
| 7 | F30T;E105F | 亲和力双突 | no_contact_change | consistent separated destabilization caution | Promote from reserve because complex, binding, and cross-interface … |
| 8 | A23S;E105F | 平衡组合 | contact_review | complex and separated state stabilization | Select because complex, separated-state, binding, and cross-interfa… |
| 9 | A23S;E105L | 平衡组合 | contact_review | complex and separated state stabilization | Select because both complex and separated-state scores improve with… |
| 10 | A23S;R45V | 平衡组合 | no_contact_change | consistent separated destabilization caution | Promote from reserve because complex and direct binding signals imp… |
| 11 | F30A;E105L | 平衡组合 | no_contact_change | consistent separated destabilization caution | a balanced property-affinity hypothesis: the complex and cross-inte… |
| 12 | F30A;R45V | 平衡组合 | no_contact_change | apparent binding gain driven by separated destabilization | a deliberately property-led combination with three material propert… |
| 13 | F30T;R45T | 平衡组合 | no_contact_change | apparent binding gain driven by separated destabilization | a property-led and mechanistically distinct combination with two pr… |
| 14 | Q1D;E105F | 平衡组合 | no_contact_change | consistent separated destabilization caution | Select because the complex and cross-interface signals improve and … |
| 15 | Q1D;E105L | 平衡组合 | no_contact_change | consistent separated destabilization caution | a property-affinity combination with favorable binding, cross-inter… |
| 16 | Q1D;F30T | 平衡组合 | no_contact_change | consistent separated destabilization caution | Select only as a lower-confidence property-combination hypothesis t… |
| 17 | R45T;E105F | 平衡组合 | no_contact_change | consistent separated destabilization caution | Promote from reserve as a strong direct affinity combination with f… |
| 18 | R45T;N107A | 平衡组合 | no_contact_change | apparent binding gain driven by separated destabilization | a distinct two-affinity-component hypothesis with strong binding an… |
| 19 | R45T;S55G | 平衡组合 | no_contact_change | apparent binding gain driven by separated destabilization | a property-led combination with favorable AntiFold, unchanged conta… |
| 20 | R45V;E105F | 平衡组合 | no_contact_change | consistent separated destabilization caution | one of the strongest direct complex and cross-interface combination… |
| 21 | R45V;E105L | 平衡组合 | no_contact_change | consistent separated destabilization caution | the complementary E105L combination with strong complex, binding, c… |
| 22 | R45V;N107A | 平衡组合 | contact_review | consistent separated destabilization caution | Select because the complex and direct binding signals improve and t… |
| 23 | S55G;E105L | 平衡组合 | no_contact_change | apparent binding gain driven by separated destabilization | a property-compatible E105L combination with strongly favorable Ant… |
| 24 | S55G;N107A | 平衡组合 | no_contact_change | apparent binding gain driven by separated destabilization | a non-E105 property-combination hypothesis with retained controls a… |
| 25 | Q1D | 性质单突 | low | apparent binding gain driven by separated destabilization | a low-risk property single and component control for selected combi… |
| 26 | A23S | 性质单突 | medium_high | complex and separated state stabilization | a property single and component control with favorable complex and … |
| 27 | F30A | 性质单突 | medium_high | consistent separated destabilization caution | a property single with two material improvements and favorable Anti… |
| 28 | F30S | 性质单突 | medium_high | consistent separated destabilization caution | a distinct property single with two material improvements and favor… |
| 29 | F30T | 性质单突 | medium_high | consistent separated destabilization caution | a property single and component control for selected F30T combinati… |
| 30 | S55G | 性质单突 | medium_high | consistent separated destabilization caution | a property single and component control with favorable AntiFold; bi… |

说明：风险等级和能量来源均为计算审查标签，不是实验表型。完整128-aa序列见附录D；WT为面板外独立对照。

# 附录B  储备、排除与关键决策

| 候选 | 决定 | 核心理由 |
| --- | --- | --- |
| F30S;E105L | reserve | Keep as a reserve because complex and AntiFold signals are favorable, but no property change reaches the material threshold and E105L is already represented at the predefined diversity cap. |
| R45T;E105L | reserve | Keep as a reserve despite strong complex and binding evidence because one material property signal is adverse and adding it would exceed the predefined E105L component-diversity cap. |
| S55G;E105F | reserve | Keep as a reserve because complex and cross-interface energies improve, but one material property signal is adverse and E105F is already represented at the predefined diversity cap by stronger complementary combinations. |
| D101W | exclude | Exclude because the mutant complex is unfavorable in all three paired repeats and the apparent binding gain is entirely separated-state-driven, while exposed Trp, oxidation, contact-change, repulsion, and preparation-sensitivity risks are high. |
| I103W | exclude | Exclude because the mutant complex is unfavorable in all three paired repeats and the apparent binding gain is entirely separated-state-driven, with added Trp oxidation, contact-change, repulsion, preparation-sensitivity, and negative AntiFold evidence. |
| Q1D;R45V | exclude | Exclude because the mutant complex is strongly unfavorable and the apparent binding gain is entirely separated-state-driven while carrying the high-risk R45V substitution; A23S;R45V supplies a better directly supported alternative. |

# 附录C  软件与证据角色

| 工具 | 在本项目中的作用 | 不能据此声称 |
| --- | --- | --- |
| PyRosetta / Flex ddG | 同一实验构象附近的配对相对能量、局部构象与重复稳健性 | 实验KD、kon、koff或真实自由能 |
| AntiFold | 在既定结构背景下评价序列兼容性 | 表达量或热稳定性 |
| NetSolP | 溶解性与usability的辅助方向信号 | BL21实测产量 |
| NanoMelt | 相对WT的预测表观Tm方向 | 实测Tm |
| TNP | 表面疏水/电荷与可开发性风险提示 | 产量排序或单独淘汰依据 |
| nanoBERT | 验证语言模型分数与现有产量数据的关系 | 候选产量预测 |
| AF3 | 补充实验缺失区与条件性局部包装复核 | 实验CDR3构象或亲和力排序 |

# 附录D  最终30条完整序列

以下序列按最终面板顺序从权威final_candidates_30.csv确定性写入。每条均为128 aa并保留末端SSGS；序列属于计算测试候选，不是实验验证结果。

1. R45T  |  Nb252_aff_seq045_R45T

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKETEFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

2. R45V  |  Nb252_aff_seq045_R45V

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEVEFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

3. E105F  |  Nb252_aff_seq105_E105F

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIFWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

4. E105L  |  Nb252_aff_seq105_E105L

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIILWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

5. N107A  |  Nb252_aff_seq107_N107A

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWAVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

6. S114M  |  Nb252_aff_seq114_S114M

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWNVYYYIFMYWGQGTQVTVSSGS

7. F30T;E105F  |  Nb252_double_F30T__E105F

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFTGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIFWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

8. A23S;E105F  |  Nb252_double_A23S__E105F

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCSASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIFWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

9. A23S;E105L  |  Nb252_double_A23S__E105L

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCSASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIILWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

10. A23S;R45V  |  Nb252_double_A23S__R45V

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCSASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEVEFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

11. F30A;E105L  |  Nb252_double_F30A__E105L

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFAGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIILWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

12. F30A;R45V  |  Nb252_double_F30A__R45V

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFAGYDMGWYRQAPGKEVEFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

13. F30T;R45T  |  Nb252_double_F30T__R45T

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFTGYDMGWYRQAPGKETEFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

14. Q1D;E105F  |  Nb252_double_Q1D__E105F

DVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIFWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

15. Q1D;E105L  |  Nb252_double_Q1D__E105L

DVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIILWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

16. Q1D;F30T  |  Nb252_double_Q1D__F30T

DVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFTGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

17. R45T;E105F  |  Nb252_double_R45T__E105F

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKETEFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIFWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

18. R45T;N107A  |  Nb252_double_R45T__N107A

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKETEFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWAVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

19. R45T;S55G  |  Nb252_double_R45T__S55G

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKETEFVASITTGGNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

20. R45V;E105F  |  Nb252_double_R45V__E105F

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEVEFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIFWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

21. R45V;E105L  |  Nb252_double_R45V__E105L

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEVEFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIILWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

22. R45V;N107A  |  Nb252_double_R45V__N107A

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEVEFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWAVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

23. S55G;E105L  |  Nb252_double_S55G__E105L

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGGNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIILWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

24. S55G;N107A  |  Nb252_double_S55G__N107A

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGGNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWAVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

25. Q1D  |  Nb252_uni_seq001_Q1D

DVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

26. A23S  |  Nb252_uni_seq023_A23S

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCSASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

27. F30A  |  Nb252_uni_seq030_F30A

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFAGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

28. F30S  |  Nb252_uni_seq030_F30S

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFSGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

29. F30T  |  Nb252_uni_seq030_F30T

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFTGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

30. S55G  |  Nb252_uni_seq055_S55G

QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGGNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDTIDYIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS